益田市公共工事品質証明実施要領

（目的）

第１条　この要領は、市が発注する公共工事の請負者が、市長が必要と認めた工事について当該工事の品質を証明する公共工事品質証明（以下「品質証明」という。）を実施することについて必要な事項を定め、もってより一層の公共工事の品質確保を目指すものである。

（対象工事）

第２条　品質証明を実施する工事は、次の各号のいずれかに該当する工事のうち、市長が必要と認めた工事とし、設計図書に明示するものとする。ただし、低入札価格調査制度調査対象工事にあっては契約締結後に指示するものとする。

(1)　下記ア、イ、ウに該当する工事

ア　主たる工種に新工法、新材料を使用した工事

(ｱ)　技術活用パイロット工事

イ　施工条件が厳しい工事

(ｱ)　鉄道又は現道上及び最大支間長１００ｍ以上の橋梁工事

(ｲ)　掘削深さ７ｍ以上の土留工及び締切工を有する工事

(ｳ)　鉄道、道路等の重要構造物の近接工事

(ｴ)　砂防ダム（堤体高３０ｍ以上）

(ｵ)　軟弱地盤上での構造物

(ｶ)　場所打ちＰＣ橋

(ｷ)　共同溝工事

(ｸ)　ハイピア（躯体高３０ｍ以上）

ウ　第三者に対する影響のある工事

(ｱ)　地盤変動等、周辺地域等への影響が予想される掘削を伴う工事

(ｲ)　一般交通に供する路面覆工、仮橋等を有する工事

(ｳ)　河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事

(2)　総合評価方式で発注し、評価項目として品質に関する技術提案を求めている工事

(3)　低入札価格調査制度調査対象工事

(4)　重要又は特殊な工事で市長が品質証明を必要と認める工事

（品質証明の提出）

第３条　品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）は工事施工途中において必要と認める時期及び検査（益田市建設工事等検査規則（平成１４年益田市規則第３０号）第６条に規定する竣工検査、出来形検査、中間検査をいう。以下同じ。）の前に品質確認を行い、その結果を品質証明報告書（別紙１）及び品質証明書（別紙２）（以下「品質証明書等」という。）に記載して、検査の際に提出しなければならない。

２　監督職員から請求があった場合には、品質証明書等を請求日から７日以内に提出しなければならない。

（品質証明員）

第４条　品質証明員は、当該工事に従事していない者のうち、１０年以上の現場経験を有し、技術士若しくは１級土木施工管理技士の資格を有する者を配置するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。

２　品質証明員は、検査時には原則として立会するものとする。

３　請負者は品質証明員を定め、又は変更した場合は、氏名、資格（資格証明の写しを添付）、経験及び経歴を記載した文書（書式は、現場代理人等通知書及び工事経歴書を準用）を監督職員に提出するものとする。

品質証明員を変更した場合も同様とするものとする。

（品質証明の内容等）

第５条　品質証明の内容等については、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり品質証明を行うものとし、実施内容及び実施時期を施工計画書に記載するものとする。

品質証明報告書（第　回）

別紙１

代表者氏名

様

（品質証明員）

氏名　　　　　　　　㊞

下記工事の品質証明を　　　　年　　月　　日に行ったので、その結果を報告します。

記

| 工事名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  | 変更工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
| 請負金額 | 当初： 円 最終： 円 |  |  |  |  |
| 施工場所 |  |  |  |  |  |
| 発注者 |  |  |  |  |  |
| 現場関係者 |  | 氏 名 |  | 資 格 |  |
|  | 現場代理人 |  |  |  |  |
|  | 主任・監理技術者 |  |  |  |  |
|  | 施工管理担当者 |  |  |  |  |
|  | 品質管理担当者 |  |  |  |  |
|  | 安全管理担当者 |  |  |  |  |
| 工事概要 |  |  |  |  |  |
| 今回対象範囲 |  |  |  |  |  |
| 検査所見 |  |  |  |  |  |
| 指示事項 |  |  |  |  |  |
| 指示事項処置 |  |  |  |  |  |

年　　月　　日

別紙２

品質証明書

監督職員

工事名：

| 品質証明記事 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品質証明事項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 ㊞ | 記 事 |

社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。

請負者　住所及び氏名等